ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2025                                                                                                                                  № 36

Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»

1. Утвердить следующие паспорта комплексов процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:

1) паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

4) паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

5) паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

6) паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.

7) паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;

8) паспорт комплекса процессных мероприятий «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению;

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Департамента строительства Томской области:

от 25.12.2024 № 176 «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

от 28.12.2024 № 182 «О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства Томской области от 25.12.2024 № 176;

от 28.12.2024 № 183 «О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства Томской области от 25.12.2024 № 176.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента                                                                                          Д.Ю.Ассонов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Поддержка молодых семей Томской области в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возраста-ющий | Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований Томской области (по согласова-нию) | Тысяча семей | 0,333 | 0,466 | 0,575 | 0,684 | 0,793 | 0,902 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,542 | 0,542 | 0,575 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| . | Обеспечены жильем молодые семьи | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительст-во) жилого помещения молодым семьям | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Тысяча семей | 0,333 | 0,466 | 0,575 | 0,684 | 0,793 | 0,902 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 210 207,1 | 199 882,5 | 202 582,9 | 204 892,0 | 204 892,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 39572,5 | 35 459,0 | 36 904,0 | 37712,2 | 37712,2 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 17 000,0 | 17 499,9 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 136 634,6 | 129 923,6 | 131 678,9 | 133 179,8 | 133 179,8 |
| Мероприятие «Обеспечены жильем молодые семьи» (всего), в том числе: |  | 210 207,1 | 199 882,5 | 202 582,9 | 204 892,0 | 204 892,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 39 572,5 | 35 459,0 | 36 904,0 | 37 712,2 | 37 712,2 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 17 000,0 | 17 499,9 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 136 634,6 | 129 923,6 | 131 678,9 | 133 179,8 | 133 179,8 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка молодых семей Томской области в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечены жильем молодые семьи | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по итогам года |  |
| 1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Департамент строительства Томской области | Соглашение | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 1 кв. соответствующего года | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.3 | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 2 кв. соответствующего года | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 3 кв. соответствующего года | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.5 | Осуществлены социальные выплаты | 28.12.2024 29.12.2025 28.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов | ГП | возраста-ющий | Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | семей | 53 | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов | семей | 0 | 12 | 20 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 57 | 64 | 67 | 67 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Предоставление субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение перечислений в местные бюджеты субвенции на осуществле-ние государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-ных к ним местностей | Количество муниципальных образований Томской области - получателей субвенции | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов | Выплаты физическим лицам | Оформление и выдача органам местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований Томской области государственных жилищных сертификатов на граждан, относящихся к отдельным категориям (чернобыль-цы, вынужденные переселенцы, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравнен-ных к ним местностей) | Количество выданных сертификатов | шт. | 53 | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 240 006,8 | 281 416,4 | 281 236,0 | 281 236,0 | 281 236,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
| областной бюджет |  | 1 202,5 | 1 382,9 | 1 202,5 | 1 202,5 | 1 202,5 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. «Предоставление субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (всего), в том числе: |  | 1 202,5 | 1 382,9 | 1 202,5 | 1 202,5 | 1 202,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 202,5 | 1 382,9 | 1 202,5 | 1 202,5 | 1 202,5 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. «Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов» (всего), в том числе: |  | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 238 804,3 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 | 280 033,5 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. «Предоставление субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.1 | Выплаты осуществлены (перечисление субвенции муниципальным образованиям на 1 квартал) | 02.02.2024 03.02.2025 02.02.2026 02.02.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.2 | Выплаты осуществлены (перечисление субвенции муниципальным образованиям на 2 квартал) | 02.04.2024 02.04.2025 02.04.2026 02.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.3 | Выплаты осуществлены (перечисление субвенции муниципальным образованиям на 3 квартал) | 02.07.2024 02.07.2025 02.07.2026 02.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (перечисление субвенции муниципальным образованиям на 4 квартал) | 02.10.2024 02.10.2025 02.10.2026 01.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 2. | Мероприятие 2. «Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | - |
| 2.1 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет о выданных государственных жилищных сертификатах за 1 квартал) | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 12.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | - |
| 2.2 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет о выданных государственных жилищных сертификатах за 2 квартал) | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 12.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | - |
| 2.3 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет о выданных государственных жилищных сертификатах за 3 квартал) | 10.10.2024 10.10.2025 10.10.2026 11.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | - |
| 2.4 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен отчет о выданных государственных жилищных сертификатах за 4 квартал) | 26.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | - |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Реализация правовых гарантий социальной защиты ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в улучшении их жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных социальных выплат для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | ГП | возрастаю-щий | Департамент строительства Томской области | единиц | 17 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Количество выданных социальных выплат для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Выплаты физическим лицам | Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем ветеранов боевых действий | Количество ветеранов боевых действий, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Выплаты физическим лицам | Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем инвалидов и семей имеющих детей инвалидов | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Выплаты физическим лицам | Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем ВОВ | Количество ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий. «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 19 796,0 | 29 746,1 | 30 382,8 | 29 800,6 | 29 800,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 19 796,0 | 29 746,1 | 30 382,8 | 29 800,6 | 29 800,6 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (всего), в том числе: |  | 9 038,0 | 12 682,6 | 12 956,4 | 12 259,9 | 12 259,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 9 038,0 | 12 682,6 | 12 956,4 | 12 259,9 | 12 259,9 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (всего), в том числе: |  | 10 758,0 | 12 821,9 | 12 960,0 | 12 873,4 | 12 873,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 10 758,0 | 12 821,9 | 12 960,0 | 12 873,4 | 12 873,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 4 241,6 | 4 466,4 | 4 667,3 | 4 667,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 4241,6 | 4466,4 | 4667,3 | 4667,3 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация правовых гарантий социальной защиты ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в улучшении их жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 01.01.2024-.31.12.2027 |  | Департамент строительства Томской области | Отчет (за 4 квартал) | Государственная система «Электронный бюджет |
| 1.1 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 1 квартал) |  | 15.04.2024 15.04.2026 15.04.2026 15.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 2 квартал) |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.3 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 3 квартал) |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (перечисление социальной выплаты) |  | 27.12.2024 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) | Автоматизирован-ная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 2. | Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 01.01.2024-.31.12.2027 |  | Департамент строительства Томской области | Отчет (за 4 квартал) | Государственная система «Электронный бюджет |
| 1.1 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 1 квартал) |  | 15.04.2024 15.04.2026 15.04.2026 15.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 2 квартал) |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.3 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 3 квартал) |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (перечисление социальной выплаты) |  | 27.12.2024 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) | Автоматизирован-ная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 3. | Мероприятие 3. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 01.01.2024-.31.12.2027 |  | Департамент строительства Томской области | Отчет (за 4 квартал) | Государственная система «Электронный бюджет |
| 1.1 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 1 квартал) |  | 15.04.2026 15.04.2026 15.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 2 квартал) |  | 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.3 | Отчет о реализованных мероприятиях предоставлен (отчет об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий за 3 квартал) |  | 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет | Государственная система «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (перечисление социальной выплаты) |  | 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) | Государственная система «Электронный бюджет» |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Оказание государственной поддержки, защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку в Томской области | ГП | убывания | Департамент строительства Томской области | человек | 17 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в

2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Количество граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку в Томской области | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах | Выплаты физическим лицам | Предоставле-ние субсидии гражданам - участникам долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах | Количество граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку в целях погашения части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах | чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений | Выплаты физическим лицам | Предоставле-ние субсидии гражданам - участникам долевого строительства на частичную компенсацию затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений | Количество граждан - участников долевого строительства, получивших компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений | чел. | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива | Выплаты физическим лицам | Предоставле-ние выплаты возмещения гражданам - участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива, имеющим требования о передаче жилого помещения (жилых помещений), включенные в реестр требований участников строительства, в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство | Количество граждан - участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов получивших выплату возмещения | чел. | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 154 934,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 154 872,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 61,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Мероприятие 1. «Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Мероприятие 2. «Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива"(всего), в том числе: |  | 0,0 | 154 747,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 154 747,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание государственной поддержки, защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. «Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии |  |
| 1.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | Департамент строительства Томской области | Администрации Томской области от 15.01.2018 № 12а «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки в виде погашения части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах» | http://pravo.gov.ru/ |
| 1.2 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 05.04.2024 04.04.2025 06.04.2026 06.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 1.3 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 08.07.2024 07.07.2025 07.07.2026 07.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 09.10.2024 10.10.2025 12.10.2026 12.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 1.5 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 25.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 2. | Мероприятие 2. «Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) |  |
| 2.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | Департамент строительства Томской области | Постановление Администрации Томской области от 15.01.2018 № 13а (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки в виде частичной компенсации гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений» | tp://pravo.gov.ru/ |
| 2.2 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 05.04.2024 04.04.2025 06.04.2026 06.04.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 2.3 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 08.07.2024 07.07.2025 07.07.2026 07.07.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 2.4 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 09.10.2024 10.10.2025 12.10.2026 11.10.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 2.5 | Выплаты осуществлены (Перечисление субсидии) | 25.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 27.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 3. | Мероприятие 3. Выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области | Выплаты осуществлены (Перечисление возмещения гражданам) |  |
| 3.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области | Постановление администрации Томской области «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки в виде выплаты за счет средств областного бюджета возмещения гражданам – участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива, имеющим требования о передаче жилого помещения (жилых помещений), включенные в реестр требований участников строительства, в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство | http://pravo.gov.ru/ |
| 3.2 | Мониторинг реализации мероприятия | 02.06.2025 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 3.3 | Заключение договора уступки права требования | 01.07.2025 | Департамент строительства Томской области | Договор (контракт) |  |
| 3.4 | Мониторинг реализации мероприятия | 01.09.2025 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 3.5 | Выплаты осуществлены (Перечисление выплаты возмещения) | 10.10.2025 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |
| 3.6 | Выплаты осуществлены (Перечисление выплаты возмещения) | 25.12.2025 | Департамент строительства Томской области | Иной документ (информационная справка) |  |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

Комплекса процессных мероприятий

«Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области, соисполнитель ОГКУ «Облстройзаказчик» |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | # Улучшение качества выполненных работ при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта | ГП | возрастания | ОГКУ «Облстройзаказчик» | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в

2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства и линейных объектах | Осуществле-ние текущей деятельности | Организация строительства и проектно-изыскательских работ, строительный контроль за производством работ, подготовка документов и размещение заказов на проектно-изыскательские работы, на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов, оформление земельных участков, выполнение обследования строительных конструкций зданий и сооружений | количество введенных объектов в эксплуатацию, в отношении которых ОГКУ «Облстройзаказ-чик» осуществляет функции: | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | заказчика-застройщика | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | технического заказчика | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | строительный контроль | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | обеспечение выполнения строительного контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | количество реализованных проектов | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям построенных объектов | Осуществление текущей деятельности | Оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям построенных объектов | количество присоединенных объектов | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение консервации построенных объектов | Осуществление текущей деятельности | Оплата услуг по консервации построенных объектов | количество законсервирован-ных объектов | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация доставки рабочей документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену | Осуществление текущей деятельности | Оплата услуг по доставке документов из г. Волгограда в г. Томск | количество оказанных услуг по доставке | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Исполнение судебных актов | Осуществление текущей деятельности | Осуществление выплат по судебным решениям, включая оплату судебных расходов по исполнительным листам | количество исполнительных листов | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 417 316,7 | 286 589,2 | 286 804,2 | 287 043,1 | 287 043,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 417 316,7 | 286 589,2 | 286 804,2 | 287 043,1 | 287 043,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства и линейных объектах» (всего), в том числе: |  | 368 927,4 | 286 552,6 | 286 804,2 | 287 043,1 | 287 043,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 368 927,4 | 286 552,6 | 286 804,2 | 287 043,1 | 287 043,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям построенных объектов» (всего), в том числе: |  | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 «Обеспечение консервации построенных объектов» (всего), в том числе: |  | 562,3 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 562,3 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 Организация доставки рабочей документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (всего), в том числе: |  | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 «Исполнение судебных актов» (всего), в том числе: |  | 47 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 47 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Улучшение качества выполненных работ при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства и линейных объектах | 01.01.2024- 31.12.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Отчет об организации работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета за 4 квартал) |  |  |
| 1.1 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Отчет об организации работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета за 1 квартал) | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 12.04.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет |  |  |
| 1.2 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Отчет об организации работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета за 2 квартал) | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 12.07.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет |  |  |
| 1.3 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Отчет об организации работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета за 3 квартал) | 10.10.2024 10.10.2025 10.10.2026 11.10.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Оформление в установленном порядке документов на объекты недвижимого и движимого имущества, передаваемого в казну Томской области) | 25.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 27.12.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет |  |  |
| 1.5 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Отчет об организации работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета за 4 квартал) | 03.02.2025 03.02.2026 03.02.2027 | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Отчет |  |  |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Реализация мероприятий Центром развития городской среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству Томской области | ГП | стабильность | Департамент строительства Томской области, Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству Томской области | процент | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Осуществление текущей деятельности | Материально-техническое обеспечение деятельности Центра компетенций | Количество работающих Центров компетенций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий регионального и местного значения, в том числе через цифровые платформы | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация и проведение мероприятий с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере строительства и создания объектов благоустройства Томской области, мероприятий с жителями муниципальных образований Томской области в рамках проектирования и реализации проектов благоустройства | Количество проведенных мероприятий | единиц | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. | Разработка дизайн-проектов и (или) планшетов, методических рекомендаций, заявок на конкурсы по благоустройству общественных пространств Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработка проектов по благоустройству общественных пространств Томской области, методических рекомендаций в сфере благоустройства Томской области. Подготовка заявок от Томской области на конкурсы Минстроя России, формирование отчетной информации | Количество подготовленных материалов, количество дизайн-проектов и (или) планшетов, методических рекомендаций, заявок на конкурсы по благоустройству объектов общественных пространств Томской области | Штук | 57 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросу городской среды Томской области» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 | 14 398,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» (всего), в том числе: |  | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 | 12 259,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий регионального и местного значения, в том числе через цифровые платформы(всего), в том числе: |  | 1 355,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 355,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Разработка дизайн-проектов и (или) планшетов, методических рекомендаций, заявок на конкурсы по благоустройству общественных пространств Томской области (всего), в том числе: |  | 783,70 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 783,70 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий Центром развития городской среды Томской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет о достижении значений результата предоставления субсидии) за 4 квартал |  |
| 1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.02.2024 03.02.2025 03.02.2026 03.02.2027 | Департамент строительства Томской области | Соглашение | - |
| 1.2 | Выплаты осуществлены | 08.02.2024 10.02.2025 10.02.2026 10.02.2027 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | - |
| 1.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия) | 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026 10.04.2026 10.07.2026 12.10.2026 15.01.2027 12.04.2027 12.07.2027 12.10.2027 15.01.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Отчет | - |
| 1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет о достижении значений результата предоставления субсидии), ежеквартально | 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026 10.04.2026 10.07.2026 12.10.2026 15.01.2027 12.04.2027 12.07.2027 12.10.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Отчет | - |
| 2. | Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий регионального и местного значения, в том числе через цифровые платформы» | 01.01.2024.-.31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет |  |
| 2.1 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение (Разработка программы мероприятий по повышению уровня компетенции специалистов (государственных и муниципальных служащих) | 01.03.2024 03.03.2025 02.03.2026 01.03.2027 | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий», Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Иной документ (Программа мероприятий) | - |
| 2.2 | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии (Разработка программ архитектурных хакатонов) | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий» | Иной документ (концепция хакатона) | - |
| 2.3 | Отчет о реализованных мероприятиях представлен (Проведение архитектурных хакатонов) | 26.04.2024 25.10.2024 28.04.2025 27.10.2025 27.04.2026 26.10.2026 26.04.2027 25.10 2027 | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий», Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Иной документ (Отчет о проведенном мероприятии) | платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ |
| 2.4 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены (Проведение мероприятий по повышению уровня компетенции специалистов (государственных и муниципальных служащих) | 28.06.2024 25.10.2024 30.06.2025 27.10.2025 29.06.2026 26.10.2026 28.06.2027 25.10 2027 | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий», Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Отчет | - |
| 3. | Мероприятие 3 «Разработка дизайн-проектов и (или) планшетов, методических рекомендаций, заявок на конкурсы по благоустройству объектов общественных пространств Томской области» | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | Отчет |  |
| 3.1 | Утвержден дизайн-проект (Разработка дизайн-проектов и (или) планшетов для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий) | 01.03.2024 25.03.2025 25.03.2026 25.03.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Иной документ (Разработанные дизайн-проекты и (или) планшеты) | ПОС |
| 3.2 | Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению (Сопровождение 1 программного обеспечения «Стройконтроль») | 26.04.2024 26.07.2024 25.10.2024 | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий» | Отчет | программа «Стройконроль» |
| 3.3 | Подготовлена конкурсная документация от Томской области на конкурсы Минстроя России | 28.07.2025 28.07.2026 28.07.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Отчет | платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ |
| 3.4 | Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ (Подготовка заявок Томской области на ежегодный конкурс Минстроя РФ по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству территорий) | 02.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Иной документ (Заявки Томской области) | платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ |
| 3.5 | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение (Разработка в рамках стандарта благоустройства Томской области методических рекомендаций) | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Общественно полезный фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области» | Методические рекомендации | сайт https://sredatomsk.ru/method/ |

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента строительства Томской области

от 03.03.2025 № 36

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент строительства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан-участников долевого строительства объектов долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов, права которых восстановлены | ГП | убывания | Департамент строительства Томской области | человек | 41 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество граждан - участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов получивших выплату возмещения | ГП | убывания | Департамент строительства Томской области | человек | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Количество граждан-участников долевого строительства объектов долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов, права которых восстановлены | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество граждан - участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов получивших выплату возмещения | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение проведения мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области, в том числе, предоставление консультаций по вопросам долевого строительства на территории Томской области, защиты прав граждан – участников долевого строительства в Томской области, восстановление прав граждан-участников долевого строительства объектов долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов | Количество физических и юридических лиц, получивших консультацию по вопросам долевого строительства на территории Томской области, защиты прав граждан – участников долевого строительства в Томской области | человек | 350 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 14 852,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 14 852,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» (всего), в том числе: |  | 14 852,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 14 852,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» | 01.01.2024 – 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - |
| 1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 15.01.2024 15.0.12025 | Департамент строительства Томской области | Соглашение | - |
| 1.2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 4 квартала 2024 года) | 15.01.2025 |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 4 квартала) |  |
| 1.3 | Выплаты осуществлены (перечисление субсидии на 1 квартал) | 17.01.2024 17.01.2025 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизирован-ная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.4 | Выплаты осуществлены (перечисление субсидии на 2 квартал) | 10.04.2024 10.04.2025 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 1 квартала) | 15.04.2024 15.04.2025 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 1 квартала) | - |
| 1.6 | Выплаты осуществлены (перечисление субсидии на 3 квартал) | 10.07.2024 10.07.2025 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.7 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 2 квартала) | 15.07.2024 15.07.2025 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 2 квартала) | - |
| 1.8 | Выплаты осуществлены (перечисление субсидии на 4 квартал) | 10.10.2024 10.10.2025 | Департамент строительства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «АЦК-Финансы» |
| 1.9 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 3 квартала) | 15.10.2024 15.10.2025 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 3 квартала) | - |
| 1.10 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 4 квартала) | 26.12.2025 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (отчет по итогам 4 квартала) | - |