По состоянию на 01.04.2026

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации

№ПР-1329 от 22.06.2017

Пункт 5 - рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

- с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков;

- информирование на регулярной основе граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, о ходе выполнения названных планов-графиков;

- принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

На территории Томской области в Едином реестре проблемных объектов (далее – ЕРПО) числится 5 «проблемных» объектов. В регионе Распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р (в редакции распоряжения Губернатора Томской области от 26.03.2026 № 66-р) утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в ЕРПО. Сроки восстановления прав граждан-участников долевого строительства – 2026 год. В 2025 году из ЕРПО исключено 4 «проблемных» объекта.

С целью восстановления прав граждан-участников долевого строительства Администрацией Томской области заключено соглашение с ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд). В отношении 14 объектов незавершенного строительства приняты решения о выплате компенсации. Выплаты осуществлены 778 гражданам на общую сумму 2,3 млрд. руб.

В целях осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет средств областного бюджета в 2025 году выделены ассигнования в размере 315,2 млн. руб.

На сегодняшний день за счет мер государственной поддержки в виде выплаты возмещения за счет средств областного бюджета восстановлены права 51 гражданина на общую сумму 305,1 млн. руб.

Продолжается работа по восстановлению нарушенных прав граждан-участников строительства.

Строительство многоквартирных домов находится на особом контроле Администрации Томской области. Совместно с застройщиками проводятся совещания по вопросу завершения строительства объектов и недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Регулярно проводятся совещания с инициативными группами граждан-участников долевого строительства «проблемных» объектов, осуществляется информирование по вопросам выполнения регионального плана-графика («Дорожной карты»), ходе и стадиях проводимых работ.

Дополнительно информирование граждан осуществляется путем размещения информации на сайте Департамента строительства Томской области, путем размещения памяток и разъяснений участникам долевого строительства и покупателям жилья в малоэтажных многоквартирных домах.