По состоянию на 01.01.2023

На территории Томской области по состоянию на 01.01.2023 в Едином реестре проблемных объектов числится 17 «проблемных» объектов.

В регионе Распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В целях осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет средств областного бюджета в 2022 году выделены следующие ассигнования:

- 1 700,0 тыс. рублей – на частичную компенсацию гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

- 24,9 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах;

- 75 000,0 тыс. рублей – субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - Фонд);

- 14 852,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области».

24.08.2020 между Администрацией Томской области и Фондом с целью завершения строительства объектов незавершенного строительства заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда. В указанное соглашение вошли 16 объектов.

Наблюдательным советом Фонда приняты следующие решения:

1) решение о финансировании мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении 2 объектов незавершенного строительства в г. Томске.

Вместе с тем, 20.06.2022 председателем Правления жилищно-строительного кооператива в адрес Фонда направлено ходатайство об отзыве ранее принятого решения. 09.09.2022 Фондом на заседании Штаба по защите прав граждан-участников долевого строительства принято решение предварительно одобрить вынесение на рассмотрение наблюдательного совета Фонда вопроса о принятии решения об отмене ранее принятого решения о финансировании мероприятий по завершению строительства в отношении объектов и предварительно одобрить рассмотрение вопроса о принятии решения о выплатах возмещения гражданам-участникам долевого строительства объектов;

2) решение о выплате компенсации гражданам-участникам долевого строительства в отношении 11 объектов незавершенного строительства.

По состоянию на 26.12.2022 выплаты осуществлены 425 гражданам на общую сумму 1 179 149,98 тыс. руб.

Строительство многоквартирных домов находится на особом контроле Администрации Томской области. Совместно с застройщиками проводятся совещания по вопросу завершения строительства объектов и недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Регулярно проводятся совещания с инициативными группами граждан-участников долевого строительства «проблемных» объектов, осуществляется информирование по вопросам выполнения регионального плана-графика («Дорожной карты»), ходе и стадиях проводимых работ.

Проводится разъяснительная работа в целях недопущения появления новых граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и применены меры административного характера по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

В отношении подконтрольных субъектов проверки Департаментом архитектуры и строительства Томской области (далее – Департамент) в 2022 году не проводились. Данное обстоятельство обусловлено введением ограничений на проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336.

В 2023 году Департаментом будет продолжена работа по наблюдению за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Будут продолжены профилактические мероприятия такие как: информирование, консультирование, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения.

Дополнительно информирование граждан осуществляется путем размещения информации на сайте Департамента, путем размещения памяток и разъяснений участникам долевого строительства и покупателям жилья в малоэтажных многоквартирных домах.