По состоянию на 01.04.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации

№ПР-1329 от 22.06.2017

Пункт 5 - рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

- с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков;

- информирование на регулярной основе граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, о ходе выполнения названных планов-графиков;

- принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

На территории Томской области по состоянию на 01.04.2025 в Едином реестре проблемных объектов числится 8 «проблемных» объектов.

В регионе Распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который размещен на сайте Департамента строительства Томской области (далее – Департамент).

С целью восстановления прав граждан-участников долевого строительства Администрацией Томской области заключено соглашение с ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд). В отношении 14 объектов незавершенного строительства приняты решения о выплате компенсации, все объекты исключены из Единого реестра проблемных объектов. Выплаты осуществлены 765 гражданам на общую сумму 2,3 млрд. руб.

В целях осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет средств областного бюджета в 2025 году выделены ассигнования в размере 164,9 млн. руб.

В дополнение к имеющимся мерам поддержки 27.12.2024 принят Закон Томской области о государственной поддержке граждан-участников строительства в виде выплаты возмещения за счет средств областного бюджета. Постановлением Администрации Томской области от 19.03.2025 № 112а определен порядок предоставления поддержки.

Строительство многоквартирных домов находится на особом контроле Администрации Томской области. Совместно с застройщиками проводятся совещания по вопросу завершения строительства объектов и недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Регулярно проводятся совещания с инициативными группами граждан-участников долевого строительства «проблемных» объектов, осуществляется информирование по вопросам выполнения регионального плана-графика («Дорожной карты»), ходе и стадиях проводимых работ.

Дополнительно информирование граждан осуществляется путем размещения информации на сайте Департамента, путем размещения памяток и разъяснений участникам долевого строительства и покупателям жилья в малоэтажных многоквартирных домах.

Департаментом продолжается работа по наблюдению за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Продолжаются профилактические мероприятия такие как: информирование, консультирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения.

В целях повышения эффективности взаимодействия по решению проблем граждан-участников долевого строительства осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами посредством обмена информацией о возможных нарушениях законодательства.

В Томской области проводится разъяснительная работа в целях недопущения появления новых граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и применены меры административного характера по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.