По состоянию на 13.01.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2022

№ Пр-1483ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 21 июня 2022 г

По подпункту б) пункта 2 «Провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов субъектов Российской Федерации, и по ее результатам принять решение о завершении строительства таких объектов или их ликвидации, 
а также определить источники, объемы и условия финансирования таких мероприятий».

Ежегодно балансодержателями (исполнительными органами Томской области, муниципальными образованиями) проводится инвентаризация объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Томской области.

На региональном уровне постановлением Администрации Томской области от 16.05.2023 № 234а «О региональном реестре незавершенных объектов капитального строительства» утверждено положение о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений (далее –Постановление).

Во исполнение Постановления Департаментом строительства Томской области (далее – Департамент) разработаны и утверждены следующие правовые акты:

– распоряжением Департамента от 17.05.2023 № 107 утверждены методические рекомендации по заполнению формы сведений о незавершенных объектах капитального строительства, строительство и реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, местного бюджета;

– распоряжением Департамента от 06.06.2023 № 117 утверждено положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства.

На региональном уровне постановлением Администрации Томской области от 14.02.2024 № 38 «О порядке принятия управленческих решений, внесения в них изменений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» утвержден порядок принятия управленческих решений, внесения в них изменений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – Порядок).

В соответствии с принятым Порядком в региональный реестр объектов незавершенного строительства Протоколом от 19.12.2024 № 1 заседания Межведомственной комиссии в отношении незавершенных объектов капитального строительства включены 120 объектов.

В настоящее время балансодержатели (исполнительные органы Томской области, муниципальные образования) объектов незавершенного строительства осуществляют подготовку предложений в отношении незавершенных объектов капитального строительства и принятия по ним управленческого решения о завершении строительства (реконструкции) и вводе в эксплуатацию, приватизации (отчуждении), сносе в соответствии с Порядком.

Работа в данном направлении будет продолжена.