По состоянию на 01.01.2024

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации

№ПР-1329 от 22.06.2017

Пункт 5 - рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

- с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков;

- информирование на регулярной основе граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, о ходе выполнения названных планов-графиков;

- принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

На территории Томской области по состоянию на 01.01.2024 в Едином реестре проблемных объектов числится 11 «проблемных» объектов.

В регионе Распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В целях осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет средств областного бюджета в 2023 году выделены следующие ассигнования:

- 1 700,0 тыс. рублей – на частичную компенсацию гражданам-участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

- 25,0 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами-участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах;

- 50 000,0 тыс. рублей – субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - Фонд);

- 14 852,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области».

24 августа 2020 года между Администрацией Томской области и Фондом с целью завершения строительства объектов незавершенного строительства заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда. В указанное соглашение вошли 16 объектов.

Наблюдательным советом Фонда приняты следующие решения:

1) решение о финансировании мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении 2 объектов незавершенного строительства в г. Томске. На сегодняшний день на рассмотрении Фонда находится ходатайство об изменении способа восстановления прав граждан. По информации Фонда после подготовки необходимого пакета документов Наблюдательным советом Фонда будет принято решение о пересмотре способа восстановления прав граждан;

2) решение о выплате компенсации гражданам-участникам долевого строительства в отношении 11 объектов незавершенного строительства. Все объекты исключены из Единого реестра проблемных объектов.

По состоянию на 18.12.2023 выплаты осуществлены 467 гражданам на общую сумму 1 283 399,8 тыс. руб.

Строительство многоквартирных домов находится на особом контроле Администрации Томской области. Совместно с застройщиками проводятся совещания по вопросу завершения строительства объектов и недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Регулярно проводятся совещания с инициативными группами граждан-участников долевого строительства «проблемных» объектов, осуществляется информирование по вопросам выполнения регионального плана-графика («Дорожной карты»), ходе и стадиях проводимых работ.

Проводится разъяснительная работа в целях недопущения появления новых граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и применены меры административного характера по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

В 2024 году Департаментом будет продолжена работа по наблюдению за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Будут продолжены профилактические мероприятия такие как: информирование, консультирование, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения.

Дополнительно информирование граждан осуществляется путем размещения информации на сайте Департамента, путем размещения памяток и разъяснений участникам долевого строительства и покупателям жилья в малоэтажных многоквартирных домах.