По состоянию на 01.01.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации

№ПР-1329 от 22.06.2017

Пункт 5 - рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

- с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков;

- информирование на регулярной основе граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, о ходе выполнения названных планов-графиков;

- принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

На территории Томской области по состоянию на 01.01.2025 в Едином реестре проблемных объектов числится 8 «проблемных» объектов.

В регионе Распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который размещен на сайте Департамента строительства Томской области (далее – Департамент).

В целях осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет средств областного бюджета в 2024 году выделены следующие ассигнования:

- 800,0 тыс. рублей – на частичную компенсацию гражданам-участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

- 25,0 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами-участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах;

- 14 852,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области».

24 августа 2020 года между Администрацией Томской области и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) с целью восстановления прав граждан заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда. В указанное соглашение вошли 16 объектов.

Наблюдательным советом Фонда принято решение о выплате компенсации гражданам-участникам долевого строительства в отношении 14 объектов незавершенного строительства, которые на сегодняшний день исключены из Единого реестра проблемных объектов. По состоянию на 23.12.2024 выплаты осуществлены 742 гражданам на общую сумму 2 199 106,3 тыс. руб.

В рамках совершенствования правового регулирования масштабных инвестиционных проектов в Томской области 06.09.2024 внесены изменения в Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области». Закон предусматривает формирование дополнительных мер восстановления прав граждан-участников долевого строительства. Лицо, принявшее на себя обязательства застройщика по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства путем завершения строительства многоквартирного дома, в соответствии с законодательством о банкротстве, имеет право на предоставление земельного участка для целей жилищного строительства без проведения торгов.

В дополнение к имеющимся мерам поддержки граждан-участников долевого строительства Администрацией Томской области проводится работа по внесению изменений в правовые акты Томской области в целях расширения области применения мер государственной поддержки граждан-участников строительства в виде выплаты возмещения. 24.12.2024 Законопроект принят Законодательной Думой Томской области в двух чтениях.

Строительство многоквартирных домов находится на особом контроле Администрации Томской области. Совместно с застройщиками проводятся совещания по вопросу завершения строительства объектов и недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Регулярно проводятся совещания с инициативными группами граждан-участников долевого строительства «проблемных» объектов, осуществляется информирование по вопросам выполнения регионального плана-графика («Дорожной карты»), ходе и стадиях проводимых работ.

В отношении подконтрольных субъектов проверки Департаментом в 2024 году не проводились. Данное обстоятельство обусловлено введением ограничений на проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336.

Департаментом продолжается работа по наблюдению за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Продолжаются профилактические мероприятия такие как: информирование, консультирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения.

В целях повышения эффективности взаимодействия по решению проблем граждан-участников долевого строительства осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами посредством обмена информацией о возможных нарушениях законодательства.

В Томской области проводится разъяснительная работа в целях недопущения появления новых граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и применены меры административного характера по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

Дополнительно информирование граждан осуществляется путем размещения информации на сайте Департамента, путем размещения памяток и разъяснений участникам долевого строительства и покупателям жилья в малоэтажных многоквартирных домах.