По состоянию на 25.04.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 31 августа 2022 года № Пр-1789 от 30.09.2022

П. 5: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в случаях если такие работы не были завершены к началу учебного года»

Муниципальными образованиями Томской области в отношении подрядных организаций, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, принимаются меры воздействия, в том числе проведение досудебной претензионной работы и в случае неисполнения – судебный порядок.

За период 2022–2024 годов подрядным организациям выставлено 
20 претензий (требований) по контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. Подрядными организациями 16 требований, указанных в претензиях, удовлетворены в добровольном порядке, 4 требования взысканы в судебном порядке. В 2024 году расторгнуто 5 контрактов в связи с нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту (город Томск, Томский район).

Работа по данному вопросу будет продолжена.