По состоянию на 25.10.2024

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 31 августа 2022 года № Пр-1789 от 30.09.2022

П. 5: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в случаях если такие работы не были завершены к началу учебного года»

С 2022 года запущена федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту городских и сельских школ. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21.01.2022 № 073-09-2022-977. В рамках данного соглашения в период 2022 - 2023 гг. отремонтировано 19 зданий образовательных учреждений. По 1 объекту муниципальный контракт был заключен в мае 2022 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств контракт был расторгнут в феврале 2023 года. В ноябре 2023 года УФАС по Томской области включило подрядную организацию в Реестр недобросовестных поставщиков на основании решения суда. Подрядчику выставлены требования (претензии) о взыскании неустойки и авансового платежа, спор по данному вопросу в настоящее время решается в судебном порядке.

В 2024 году в 2 зданиях образовательных учреждений завершен капитальный ремонт, который был начат в 2023 году. Также в 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт 6 зданий и начать капитальный ремонт 27 зданий образовательных учреждений с завершением работ в 2025 году. В случае нарушения условий контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий вопрос о привлечении к ответственности подрядчиков будет рассмотрен.