По состоянию на 25.10.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 31 августа 2022 года № Пр-1789 от 30.09.2022

П. 5: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в случаях если такие работы не были завершены к началу учебного года»

В 2024 году было заключено 6 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций с однолетним циклом производства ремонтных работ, а также 26 контрактов с двухлетним циклом производства ремонтных работ 2024 – 2025 гг. По итогам работы были расторгнуты 4 контракта, по которым подрядным организациям были выставлены претензии(требования). Все требования удовлетворены в добровольном порядке.

В 2025 году заключено 9 контрактов на капитальный ремонт общеобразовательных организаций с однолетним циклом производства ремонтных работ, а также продолжены работы по 26 объектам двухлетнего цикла производства ремонтных работ 2024 – 2025 гг. Кроме того, по 4 объектам (4 контракта) 2023 – 2024 гг. срок выполнения работ перенесен на 2025 год.

В настоящее время капитальный ремонт проведен в 23 зданиях образовательных учреждений (23 контракта), до конца года планируется завершить работы по 16 зданиям образовательных учреждений (16 контрактов). По итогам работы подрядным организациям выставлено 6 претензий (требований), которые удовлетворены в добровольном порядке. Детализированная информация о капитальном ремонте образовательных учреждений 2025 года прилагается.

Работа по данному вопросу будет продолжена.