По состоянию на 16.08.2023

Перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 30.09.2022 № Пр-1789

п.5: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в случаях если такие работы не были завершены к началу учебного года»

С 2022 года запущена федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту городских и сельских школ. Постановлением Администрации Томской области от 08.04.2022 № 154а утвержден региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области», согласно которому 
в 2022 – 2023 гг. планируется отремонтировать 24 здания. Работы по капитальному ремонту 7 зданий завершены, в том числе по 2 муниципальным контрактам на капитальный ремонт 2 объектов проводилась претензионная работа с подрядчиками (нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные контрактами). По 16 объектам заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту. Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам (договорам) в настоящее время 
не истекли, основания у муниципальных образований Томской области по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, отсутствуют. По 1 объекту муниципальный контракт был заключен в мае 2022 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств контракт был расторгнут в феврале 2023 года. В настоящее время спор между муниципальным образованием и подрядчиком решается в судебном порядке.