По состоянию на 01.07.2025

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 29.03.2019 № Пр-555ГС

П. 3: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить синхронизацию мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» и мероприятий национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», иных национальных проектов, а также проекта «Умный город»

В целях достижения максимального социально-экономического эффекта при увеличении объемов жилищного строительства Томской областью предусматривается комплекс мер по обеспечению застраиваемых территорий необходимыми объектами социальной, культурно-образовательной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

В процессе планирования и проектирования застраиваемых районов в муниципальных образованиях Томской области в комплексные планы застройки территорий (схемы территориального планирования муниципальных образований) в обязательном порядке включаются мероприятия по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в целях повышения доступности объектов для населения.

В 2025 году на территории Томской области в активно застраиваемых жилых районах и микрорайонах города Томска и Томского района (Южные ворота, Радонежский, Северный парк, Левобережный, Восточный) реализуются и планируются к реализации следующие объекты социальной инфраструктуры.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Томской области» в микрорайоне Южные ворота на основании государственного контракта, заключенного в апреле 2023 года, завершается строительство поликлиники на 400 посещений в смену. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2025 года.

Для обеспечения подъездных путей к строящейся поликлинике в микрорайоне Южные ворота планируется строительство внутриквартального проезда – подъездной автодороги с парковкой у поликлиники. Завершение строительства объекта планируется в декабре 2025 года.

В жилом районе «Восточный» на основании государственного контракта, заключенного в октябре 2024 года, осуществляется строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район Восточный в г. Томске Томской области. Окончание строительства запланировано на декабрь 2025 года.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» региональной программы «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в городе Томске, на основании муниципального контракта, заключенного в апреле 2023 года, завершается строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14, для обеспечения учебными местами детей, проживающих в жилом районе Восточный. Окончание строительства запланировано на июль 2025 года.

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» в городе Томске на основании муниципального контракта, заключенного в мае 2025 года, начато строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А. Крячкова, 3 в г. Томске». Планируемый срок завершения строительства объекта - март 2027 года.

Департаментом здравоохранения Томской области в 2026-2027 годах планируется устройство государственной поликлиники в микрорайоне Северный парк. Для размещения здания поликлиники изыскиваются земельные участки, разрабатывается медико-техническое задание.

Департаментом образования Томской области в 2026 -2028 годах планируется строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Левобережный.

Работа по данному вопросу будет продолжена.