По состоянию на 27.07.2023

Перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 22.03.2023 № Пр-562

п.12в - Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопросы:

«обеспечения в приоритетном порядке объектами инфраструктуры земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов.»

В Томской области в 2020 году утвержден план мероприятий по реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства. Планом мероприятий предусмотрены 36 территорий с возможностью размещения 4258 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Согласно утвержденной документации по планировке территорий, общая площадь земельных участков составляет 679,4 га с планируемым показателем ввода жилья 394,52 тыс. кв. м. Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет.

По состоянию на 27.07.2023 4258 земельных участков для индивидуального жилищного строительства обеспечены инфраструктурой 363 земельных участка.

В части реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой в Томской области поддержка муниципальным образованиям осуществляется в рамках государственных программ Томской области, таких как: «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», «Жилье и городская среда Томской области».

Дополнительно в целях обеспечения инфраструктурой (сети электроснабжения) земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства в г. Томске в районе Кузовлевского тракта из областного бюджета выделена дотация муниципальному образованию «Город Томск» в размере 51 677,2 тыс. рублей на 2023 год и 34 451,5 тыс. рублей на 2024 год.

В части реализации мероприятий по газификации населенных пунктов в Томской области осуществляется поддержка в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области». В настоящее время реализуется мероприятие по строительству газораспределительных сетей газоснабжения с. Зырянское Зырянского района Томской области (1 этап), что позволит обеспечить подключение 257 домовладений.