По состоянию на 01.06.2023

Перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам жилищного строительства от 17 июля 2019 г. № Пр-1382 (ПР-1382 пункт 1б)

Пункт 1 – Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:

б) обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объемов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн. кв. метров в год, предусмотрев утверждение планов реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.

На территории Томской области утвержден план мероприятий по реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства (направлен в Минстрой России письмом Администрации Томской области от 07.05.2020 № ЕП-56-0366).

Планом мероприятий предусмотрены 36 территорий с возможностью размещения порядка 4200 земельных участков для  индивидуального жилищного строительства. Согласно утвержденной документации по планировке территорий, общая площадь земельных участков составляет 679,4 га с планируемым показателем ввода жилья порядка 390 тыс. кв. метров. Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет.

В настоящее время на территории Томской области индивидуальные жилые дома (дома блокированной застройки) преимущественно строятся гражданами хозяйственным способом либо юридическими лицами по индивидуальным проектам.

Информация о ходе исполнения поручения направлена в адрес Минстроя России письмом Администрации Томской области от 03.05.2023 № НР-56-472.